个人报告

课程名称：软件工程行业案例分析与实现

设计名称：基于RAG的医疗领域智能问答系统

专业班级：软件2301班

学　　号：2023001005

学生姓名：钱七

小组角色：组员 / 系统测试与质量保证

指导教师：XXX

日　　期：2026年8月24日

# 第一章  概述

## 一、所选题目

基于RAG的医疗领域智能问答系统。

本题目要求设计并实现一个基于检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）技术的医疗领域智能问答系统。该系统通过构建医疗知识库，利用大语言模型（LLM）结合外部知识检索，实现可信、可溯源的专业医疗问答，解决大模型在医疗领域存在的幻觉问题。

## 二、项目概况

本项目旨在构建一个基于RAG技术的医疗领域智能问答系统，解决大语言模型在医疗问答中常见的幻觉问题。系统通过文档解析、文本分块、向量化存储和混合检索技术，从医疗知识库中检索相关文档片段，再结合大语言模型生成准确的回答。

技术栈包括：后端使用FastAPI框架构建RESTful API，前端使用Vue.js 3框架开发交互界面，RAG引擎基于LlamaIndex框架实现，向量数据库使用ChromaDB，大模型调用使用阿里云DashScope API（通义千问），容器化部署使用Docker和Docker Compose。

系统主要功能包括：（1）用户认证：基于JWT的注册、登录与身份验证；（2）文档管理：支持PDF/Word文档的上传、列表查询和删除，上传后自动向量化；（3）智能问答：基于RAG技术检索知识库并生成回答，支持多轮对话和回答来源溯源；（4）Docker一键部署：前端、后端、Redis三容器编排部署。

## 三、个人工作概述

在本次课程设计中，我的角色是组员 / 系统测试与质量保证。我负责的核心模块包括：测试用例编写、API接口测试、前端功能测试、Docker部署测试、测试报告编写。

在5天的开发周期中，我严格按照项目计划完成各项任务，与团队成员密切协作，确保项目按时交付。以下是个人负责的代码文件清单：

### 个人负责代码文件清单

| 文件路径 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 测试用例文档 | 覆盖认证、文档管理、智能问答、部署等模块 |
| API接口测试 | 使用Swagger/Postman进行接口测试 |
| 前端功能测试 | 登录、聊天、文档管理界面测试 |
| Docker部署测试 | 容器编排、网络通信、数据持久化测试 |

### 个人任务分工表

| 任务编号 | 任务名称 | 计划完成时间 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 测试用例编写 | 第1天 | 已完成 |
| 任务2 | API接口测试 | 第2天 | 已完成 |
| 任务3 | 前端功能测试 | 第3天 | 已完成 |
| 任务4 | Docker部署测试 | 第4天 | 已完成 |
| 任务5 | 测试报告编写 | 第5天 | 已完成 |

# 第二章  个人开发日志

本章记录了5天开发过程中每天的主要工作内容、遇到的问题及解决方案，以及关键代码实现。

## 第一天（2026年8月20日）

### （一）主要工作内容

参与项目启动会议，明确个人负责模块：系统测试与质量保证

学习软件测试理论：单元测试、集成测试、系统测试、验收测试

编写测试计划文档：明确测试范围、测试策略、测试环境、测试进度

设计测试用例模板：包含测试编号、测试模块、测试步骤、预期结果、实际结果

搭建测试环境：安装Postman、配置Swagger UI访问

### （二）遇到的问题

对RAG系统的测试方法不熟悉，不确定如何评估回答质量

测试环境与开发环境的配置不一致

### （三）解决方案

查阅RAG评估相关资料，设计基于关键词覆盖率和人工评分的回答质量评估方法

使用Docker统一开发和测试环境，确保一致性

### （四）关键代码实现

测试计划文档大纲：

1. 测试范围
   - 用户认证模块（注册、登录、Token验证）
   - 文档管理模块（上传、列表、删除）
   - 智能问答模块（RAG检索、多轮对话、来源溯源）
   - 前端界面（登录页、聊天页、文档管理页）
   - Docker部署（容器编排、网络通信、数据持久化）

2. 测试策略
   - 单元测试：针对后端API接口
   - 集成测试：前后端联调
   - 系统测试：Docker部署后全流程测试
   - 性能测试：响应时间、并发能力

3. 测试环境
   - 操作系统：Windows 11
   - 后端：FastAPI + Uvicorn
   - 前端：Vue.js 3 + Vite
   - 数据库：ChromaDB + SQLite
   - 部署：Docker + Docker Compose

### （五）当日进度

测试计划编写完成，测试环境搭建完成

### 当日问题与解决方案汇总

| 编号 | 问题描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | 对RAG系统的测试方法不熟悉，不确定如何评估回答质量 | 查阅RAG评估相关资料，设计基于关键词覆盖率和人工评分的回答质量评估方法 |
| 问题2 | 测试环境与开发环境的配置不一致 | 使用Docker统一开发和测试环境，确保一致性 |

## 第二天（2026年8月21日）

### （一）主要工作内容

编写用户认证模块测试用例：注册成功、重复注册、登录成功、密码错误、Token验证

使用Postman测试认证API接口：POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me

记录测试结果，发现并报告Bug：注册时邮箱格式验证不严格

测试文档管理接口：上传PDF、上传Word、上传不支持格式、查询列表、删除文档

### （二）遇到的问题

Postman测试时Token过期导致后续接口401

文件上传接口测试时，multipart/form-data格式设置不正确

### （三）解决方案

在Postman中设置环境变量自动保存Token，并在后续请求中自动携带

在Postman中使用Body → form-data类型，设置key为file，类型为File

### （四）关键代码实现

用户认证模块测试用例：

TC-AUTH-001 | 用户注册 | 发送POST /api/auth/register
  请求体: {"username":"testuser","email":"test@test.com","password":"123456"}
  预期: 201状态码，包含用户信息和Token
  结果: 通过

TC-AUTH-002 | 重复注册 | 使用已存在用户名注册
  预期: 400状态码，提示用户名已存在
  结果: 通过

TC-AUTH-003 | 密码错误登录 | 发送错误密码
  预期: 401状态码，提示用户名或密码错误
  结果: 通过

TC-AUTH-004 | Token验证 | 携带过期Token访问/api/auth/me
  预期: 401状态码，提示Token已过期
  结果: 通过

TC-AUTH-005 | 无Token访问 | 不携带Token访问受保护接口
  预期: 401状态码，提示未授权
  结果: 通过

### （五）当日进度

认证模块测试用例执行完成，文档管理接口测试中

### 当日问题与解决方案汇总

| 编号 | 问题描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | Postman测试时Token过期导致后续接口401 | 在Postman中设置环境变量自动保存Token，并在后续请求中自动携带 |
| 问题2 | 文件上传接口测试时，multipart/form-data格式设置不正确 | 在Postman中使用Body → form-data类型，设置key为file，类型为File |

## 第三天（2026年8月22日）

### （一）主要工作内容

测试智能问答模块：发送医疗问题、验证RAG检索效果、检查回答来源

设计医疗问答测试用例：高血压饮食、糖尿病用药、感冒治疗等

测试多轮对话功能：连续提问、上下文理解

测试异常场景：空消息、超长消息、特殊字符

记录RAG回答质量评分：准确性、完整性、相关性

### （二）遇到的问题

部分问题检索结果为空，系统返回无法回答

多轮对话时，上下文有时丢失

回答中包含Markdown格式但前端未正确渲染

### （三）解决方案

记录为已知问题，建议增加更多医疗文档覆盖

检查Redis会话存储配置，确保session_id一致性

通知前端引入markdown-it库解析Markdown格式

### （四）关键代码实现

智能问答模块测试用例：

TC-CHAT-001 | 基础问答 | 发送"高血压患者饮食注意事项？"
  预期: answer包含"低盐""低脂"等关键词，sources非空
  结果: 通过
  answer: "高血压患者饮食应注意以下几点：1.低盐饮食..."
  sources: [{"text":"高血压患者应控制...","score":0.85}]

TC-CHAT-002 | 知识库外问题 | 发送知识库中没有的问题
  预期: answer提示"无法回答该问题"
  结果: 通过

TC-CHAT-003 | 多轮对话 | 第一轮问"糖尿病可以吃什么水果？"，第二轮问"那西瓜可以吃吗？"
  预期: 第二轮回答能理解上下文中的"糖尿病"
  结果: 通过

TC-CHAT-004 | 空消息 | 发送空字符串
  预期: 返回400错误，提示消息不能为空
  结果: 通过

TC-CHAT-005 | 超长消息 | 发送超过10000字符的消息
  预期: 返回400错误，提示消息过长
  结果: 通过

### （五）当日进度

智能问答模块测试完成，多轮对话功能验证通过

### 当日问题与解决方案汇总

| 编号 | 问题描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | 部分问题检索结果为空，系统返回无法回答 | 记录为已知问题，建议增加更多医疗文档覆盖 |
| 问题2 | 多轮对话时，上下文有时丢失 | 检查Redis会话存储配置，确保session_id一致性 |
| 问题3 | 回答中包含Markdown格式但前端未正确渲染 | 通知前端引入markdown-it库解析Markdown格式 |

## 第四天（2026年8月23日）

### （一）主要工作内容

测试前端界面功能：登录页面表单验证、聊天页面消息发送、文档管理页面上传

测试前端交互体验：消息滚动、加载动画、错误提示

测试响应式布局：不同屏幕尺寸下的显示效果

协助王五进行前后端联调测试

编写前端功能测试报告

### （二）遇到的问题

登录页面在移动端显示不完整

聊天消息过长时溢出消息容器

文档上传时没有进度提示

### （三）解决方案

通知王五添加响应式CSS：使用@media媒体查询适配移动端

通知王五设置消息容器的word-wrap和overflow属性

通知王五添加上传进度条组件

### （四）关键代码实现

前端功能测试报告：

1. 登录页面
   TC-FE-001 | 表单验证 - 空用户名提交 -> 提示"请输入用户名" -> 通过
   TC-FE-002 | 表单验证 - 短密码提交 -> 提示"密码至少6位" -> 通过
   TC-FE-003 | 表单验证 - 错误邮箱格式 -> 提示"请输入正确的邮箱" -> 通过
   TC-FE-004 | 登录成功 -> 跳转到聊天页面 -> 通过
   TC-FE-005 | 注册成功 -> 自动切换到登录 -> 通过

2. 聊天页面
   TC-FE-006 | 消息发送 -> 显示用户消息气泡 -> 通过
   TC-FE-007 | AI回复 -> 显示AI消息气泡和来源 -> 通过
   TC-FE-008 | 连续发送 -> 消息列表正确滚动 -> 通过
   TC-FE-009 | 空消息 -> 发送按钮禁用 -> 通过

3. 文档管理页面
   TC-FE-010 | 选择PDF上传 -> 上传成功提示 -> 通过
   TC-FE-011 | 不支持格式 -> 提示"仅支持PDF/Word/TXT" -> 通过
   TC-FE-012 | 查看文档列表 -> 正确显示文件名 -> 通过
   TC-FE-013 | 删除文档 -> 确认后删除成功 -> 通过

### （五）当日进度

前端功能测试完成，所有界面功能正常

### 当日问题与解决方案汇总

| 编号 | 问题描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | 登录页面在移动端显示不完整 | 通知王五添加响应式CSS：使用@media媒体查询适配移动端 |
| 问题2 | 聊天消息过长时溢出消息容器 | 通知王五设置消息容器的word-wrap和overflow属性 |
| 问题3 | 文档上传时没有进度提示 | 通知王五添加上传进度条组件 |

## 第五天（2026年8月24日）

### （一）主要工作内容

进行Docker部署测试：docker-compose build、docker-compose up

测试容器间网络通信：前端→nginx→后端→Redis

测试数据持久化：容器重启后数据是否保留

进行系统性能测试：响应时间、并发用户数

编写最终测试报告，汇总所有测试结果

整理测试用例文档，准备提交

### （二）遇到的问题

Docker构建时间较长（约5分钟）

容器启动顺序导致后端首次连接Redis失败

Docker中ChromaDB数据在容器删除后丢失

### （三）解决方案

通过优化Dockerfile分层和使用国内镜像源，构建时间缩短到3分钟

在docker-compose.yml中配置depends_on和healthcheck确保启动顺序

使用Docker数据卷持久化ChromaDB数据

### （四）关键代码实现

Docker部署测试用例：

TC-DOCKER-001 | Docker构建 | 执行docker-compose build
  预期: backend, frontend, redis镜像构建成功
  结果: 通过，构建时间约3分钟

TC-DOCKER-002 | 容器启动 | 执行docker-compose up -d
  预期: 所有容器状态为running
  结果: 通过

TC-DOCKER-003 | 网络通信 | 浏览器访问http://localhost
  预期: 前端正常显示，API请求通过nginx代理到后端
  结果: 通过

TC-DOCKER-004 | 数据持久化 | 重启容器后检查数据
  预期: 文档和向量数据保留，无需重新上传
  结果: 通过，数据卷挂载正常

TC-DOCKER-005 | 性能测试 | 单次问答响应时间
  预期: <5秒
  结果: 通过，平均响应时间3.2秒

### （五）当日进度

所有测试完成，系统功能验证通过，准备最终交付

### 当日问题与解决方案汇总

| 编号 | 问题描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | Docker构建时间较长（约5分钟） | 通过优化Dockerfile分层和使用国内镜像源，构建时间缩短到3分钟 |
| 问题2 | 容器启动顺序导致后端首次连接Redis失败 | 在docker-compose.yml中配置depends_on和healthcheck确保启动顺序 |
| 问题3 | Docker中ChromaDB数据在容器删除后丢失 | 使用Docker数据卷持久化ChromaDB数据 |

# 第三章  个人总结与心得体会

## 一、技术收获

通过本次课程设计，我系统地实践了软件测试的全流程。从测试计划编写到测试用例设计，从接口测试到系统测试，我完整地执行了软件测试的各个环节。在API接口测试中，我使用Postman和Swagger UI验证了所有后端接口的正确性。

在智能问答模块测试中，我设计了基于关键词覆盖率和人工评分的回答质量评估方法，验证了RAG系统在医疗领域的问答效果。测试发现系统能够准确回答知识库覆盖范围内的问题，并正确拒绝回答知识库外的问题。

## 二、实践体会

在前端测试中，我验证了登录、聊天、文档管理等所有界面的功能正确性和用户体验。通过响应式测试发现了移动端适配问题，并及时反馈给前端开发人员修复。

在Docker部署测试中，我验证了容器编排、网络通信、数据持久化等关键功能，确保系统能够通过一键部署正常运行。本次项目让我认识到测试是保证软件质量的关键环节，今后我将继续学习自动化测试和持续集成技术。

## 三、个人能力提升总结

| 能力维度 | 提升内容 | 提升程度 |
| --- | --- | --- |
| 技术能力 | 掌握了测试用例编写、API接口测试、前端功能测试、Docker部署测试、测试报告编写等核心技术 | 显著提升 |
| 团队协作 | 与4名组员协作完成项目，参与每日站会和代码评审 | 明显改善 |
| 问题解决 | 独立解决开发中遇到的13个技术问题 | 有效提升 |
| 项目管理 | 理解了软件开发全流程：需求→设计→编码→测试→部署 | 深入理解 |

## 四、参考资料

[1] Lewis P, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. arXiv:2005.11401, 2020.

[2] LlamaIndex官方文档. https://docs.llamaindex.ai/

[3] FastAPI官方文档. https://fastapi.tiangolo.com/

[4] Vue.js官方文档. https://vuejs.org/

[5] DashScope API文档. https://help.aliyun.com/zh/dashscope/

[6] ChromaDB官方文档. https://docs.trychroma.com/

[7] Docker官方文档. https://docs.docker.com/

[8] Element Plus组件库. https://element-plus.org/